# Cité des sciences et de l’industrie – Palais de la découverte - Universcience

# Plan d’actions annuel d’accessibilité 2025

## Date de publication le 28 septembre 2024

Mises à jour les 09 octobre 2024, 13 février 2025, 14 janvier 2026.

## Introduction

Le plan annuel d’accessibilité présente l’ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en conformité des sites et des applications.

Il est lié au schéma pluriannuel d’accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

## Agenda planifié des interventions

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Projet – type |  | Action d’accessibilité | Détails des actions | Date de mise en œuvre attendue | Avancement de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma pluriannuel et plans d’action |  | Publication | Mise à jour des plans 2023 / 24 / 25 | 2025 = Plan 25 1ère publication 28/08/24 | Action En cours |
| Projet REFONTE des sites Cité / Palais / Universcience - 2024 - 2027 |  |  |  |  |  |
| Refonte Site Palais de la découverte Palais-decouverte.fr |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections Action interne et externe | Première mise en ligne Site Palais prévue 2025 (trimestre 2) = Mise en ligne nouveau site palais-découverte.fr 11/06/25 | Mise en conformité RGAA en cours |
| Refonte site Cité des sciences Cite-sciences.fr |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections Action interne et externe | Refonte Cité prévue 2nd semestre 2025 - 2026 Première mise en ligne Site Cité prévue 23/11/26 | En cours |
| MOTEUR de recherche sur nos sites actuels et futurs sites |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi des corrections Action interne et externe | Fonctionnement prévue en 2025 = Mise en ligne sur site palais-découverte.fr 16/10/25 Mise en ligne prévue Sur Cite-sciences.fr décembre 2025 = reportée en 2026 | En cours |
| Maintenance et évolutions |  |  |  |  |  |
| 3 sites (avec 2 billetteries) Cite-sciences.fr Universcience.fr Palais-decouverte.fr |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi des corrections Action interne et externe en TMA** | Tout au long de 2025 | En cours |
| Offres numériques des sites Cité et Palais Audio visuels, podcasts, jeux, expériences interactives, métavers… |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne | Tout au long de l’année 2025 selon les agendas des expositions temporaires | En cours tout l’année |
| Site le Blob leblob.fr |  | Mise en conformité (RGAA4) Maintenance et nouvelles évolutions | Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandations et suivi des corrections Action interne et externe en TMA | Projet 2024-2025 Projet nouvelles évolutions dépriorisé | Action reportée en 2027 |
| Audits et publications de conformité |  |  |  |  |  |
| Site Universcience Universcience.fr |  | Corrections de l’audit | Suivi des corrections Action interne et externe en TMA | 2025 | Action terminée |
|  |  | Déclaration de conformité | Publication | 2025 = Publication de conformité 06/03/25 | Action terminée |
| Billetteries en ligne sur les sites billetterie.cite-sciences.fr/ billetterie.palais-decouverte.fr billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr |  | Audit de conformité Billetterie Cité | Prestation externe | 2025 | Action annulée |
|  |  | Corrections de l’Audit billetterie Palais | Suivi des corrections Action interne et externe en TMA | 2024-2025 | Action terminée |
|  |  | Déclarations de conformité des billetteries Palais et Cité | Publication | 2025 = Publications de conformité 07/10/25 | Action terminée |
| Site Mes Services Extension plateforme de services du site Cité des sciences : messervices.cite-sciences.fr |  | Corrections de l’audit | Prestation externe en TMA | 2024-2025 | Action annulée |
|  |  | Déclaration de conformité | Publication | 2025 = Publication de non-conformité 01/12/25 | Action terminée |
| Site Cité des sciences Cite-sciences.fr |  | Corrections de l’audit | Action interne et externe en TMA | 2025- 2026 | En cours |
| Nouveau site ou application |  |  |  |  |  |
| Site Le Printemps de l’esprit critique (PEC) printempsdelespritcritique.fr |  | Mise en conformité (RGAA4) du PEC 2025 | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections | 2025 = Mise en ligne du PEC 25 17/02/25 | Mise en conformité terminée |
|  |  | Nouvelles Evolutions Mise en conformité (RGAA4) du PEC 2026 | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections | 2025 – 2026 = mise en ligne reportée en 2026 | En cours |
|  |  | AUDIT du PEC | Action interne | 2025 | Action reportée en 2026 |
|  |  | Déclaration de conformité | Publication | 2025 | Action reportée en 2026 |
| 1 Application mobile (App) pour la Cité PROJET ANNULÉ |  | Mise en conformité de la nouvelle application avec RGAA4 ou RAAM1*** | Suivi de projet Tests recommandations Suivi corrections Action interne et externe | Lancement de l’App prévu fin 2025 = PROJETS ANNULÉS fin 2024 | Action annulée |
| Sensibilisations – formations |  |  |  |  |  |
| Sensibilisations – formations à la demande sur l’accessibilité numérique | Formations à la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs... |  | Selon les besoins des projets - Action Interne | Tout au long de l’année 2025 | 5 personnes concernées |

* RGAA4 : Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité version 4.1
**TMA : Tierce Maintenance Applicative
*** RAAM1 : Référentiel d'évaluation de l'accessibilité des applications mobiles