# Cité des sciences et de l’industrie – Palais de la découverte - Universcience

# Plan d’actions annuel d’accessibilité 2026

## Date de publication le 14 janvier 2026

Mises à jour :

## Introduction

Le plan annuel d’accessibilité présente l’ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en conformité des sites et des applications.

Il est lié au schéma pluriannuel d’accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

## Agenda planifié des interventions

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

| Projet – type |  | Action d’accessibilité | Détails des actions | Date de mise en œuvre attendue | Avancement de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma pluriannuel et plans d’action |  | Publication | Plans 2026 / 27 / 28 Mise à jour du Schéma pluriannuel | 2026 = Plan 26 1ère publication 14/01/26 | En cours |
| Projet REFONTE des sites Cité / Palais / Universcience - 2024 - 2027 |  |  |  |  |  |
| Refonte site Cité des sciences Cite-sciences.fr |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections Action interne et externe | 2026 Mise en ligne prévue 23/11/26 | En cours |
| Intégration de la nouvelle billetterie sur le site Cité des sciences |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections Action interne et externe | 2026 Mise en ligne de la billetterie cité prévue 23/11/26 | En cours |
| MOTEUR de recherche le site Cité des sciences |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi des corrections Action interne et externe | 2026 Mise en ligne du moteur prévue début 2026 | Terminée |
| Maintenance et évolutions |  |  |  |  |  |
| 5 sites et 2 billetteries Cite-sciences.fr avec Billetterie : billetterie.cite-sciences.fr/ Palais-decouverte.fr avec sa Billetterie : billetterie.palais-decouverte.fr billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr Universcience.fr leblob.fr printempsdelespritcritique.fr |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi des corrections Action interne et externe en TMA** | Tout au long de 2026 | En cours |
| Offres numériques des sites Cité et Palais Audio visuels, podcasts, jeux, expériences interactives, métavers… |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne | Tout au long de l’année 2026 selon les agendas des expositions temporaires | En cours tout l’année |
| Site le Blob – évolutions leblob.fr |  | Nouvelles Evolutions Mise en conformité (RGAA4) | Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandations et suivi des corrections Action interne et externe en TMA | 2026 | En attente |
| Site Le Printemps de l’esprit critique (PEC) printempsdelespritcritique.fr |  | Nouvelles évolutions Mise en conformité (RGAA4) du PEC 2026 | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne | 2026 1er trimestre | En cours |
| Audits et publications de conformité |  |  |  |  |  |
| Site Cité des sciences Cite-sciences.fr |  | Corrections de l’audit | Action interne et externe en TMA | 2025- 2026 | En cours |
|  |  | Déclaration de conformité | Publication | 2026 |  |
| Site Palais de la découverte Palais-decouverte.fr |  | Audit de conformité | Prestation externe | 2026 1er semestre |  |
|  |  | Corrections de l’audit | Suivi des corrections avec TMA | 2026 |  |
|  |  | Déclaration de conformité | Publication | 2026 |  |
| Site Le Printemps de l’esprit critique (PEC) printempsdelespritcritique.fr |  | AUDIT du PEC | Action interne | 2026 |  |
|  |  | Déclaration de conformité | Publication | 2026 |  |
| Nouveau site ou application |  |  |  |  |  |
| Ada projet ada.universcience.fr Etude préalable d’intégration (AMO) |  | Évaluation niveau accessibilité de l’outil | Tests, recettes, (recommandations, suivis de corrections) Action interne | 2026 - 2027 |  |
| Sensibilisation Formation |  |  |  |  |  |
| Sensibilisations – formations à la demande sur l’accessibilité numérique | Formations à la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs... |  | Selon les besoins des projets - Action Interne | Tout au long de l’année 2026 |  |

* RGAA4 : Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité version 4.1
**TMA : Tierce Maintenance Applicative