# Cité des sciences et de l’industrie – Palais de la découverte – Universcience

# Plan d’actions annuel d’accessibilité 2027

Date de publication le 05 mai 2026

Mises à jour :

## Introduction

Le plan annuel d’accessibilité présente l’ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en conformité des sites et des applications.

Il est lié au schéma pluriannuel d’accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

## Agenda planifié des interventions

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2027 au 31/12/2027

| Projet – type |  | Action d’accessibilité | Détails des actions | Date de mise en œuvre attendue | Avancement de l’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schéma pluriannuel et plans d’action |  | Publication | Plans 2026 / 27 / 28 Mise à jour du Schéma pluriannuel | 2027 |  |
| Projet REFONTE des sites Cité / Palais / Universcience - 2024 - 2027 |  |  |  |  |  |
| Refonte site Cité des sciences Cite-sciences.fr |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections Action interne et externe | 2027 Mise en ligne prévue 22/02/2027 |  |
| Intégration de la nouvelle billetterie (et compte) sur le site Cité des sciences |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections Action interne et externe | 2027 Mise en ligne de la billetterie cité prévue 22/02/2027 |  |
| Intégration de la nouvelle billetterie (et compte) sur le site Palais de la découverte |  | Mise en conformité (RGAA4*) | Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections Action interne et externe | 2027 Mise en ligne de la billetterie Palais prévue Mai 2027 |  |
| Maintenance et évolutions |  |  |  |  |  |
| 5 sites et 2 billetteries Cite-sciences.fr avec Billetterie : billetterie.cite-sciences.fr/ Palais-decouverte.fr avec sa Billetterie : billetterie.palais-decouverte.fr billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr Universcience.fr leblob.fr printempsdelespritcritique.fr |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi des corrections Action interne et externe en TMA** | Tout au long de 2027 |  |
| Offres numériques des sites Cité et Palais Audio visuels, podcasts, jeux, expériences interactives, métavers… |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne | Tout au long de l’année 2027 selon les agendas des expositions temporaires |  |
| Site Le Printemps de l’esprit critique (PEC) printempsdelespritcritique.fr |  | Nouvelles évolutions Mise en conformité (RGAA4) du PEC 2027 | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne | 2027 |  |
| Habillage visuel et sonore des Vidéos d’US |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne | 2027 |  |
| Fab Lab à l’école – site ou portail |  | Mise en conformité (RGAA4) | Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne | 2027 |  |
| Audits et publications de conformité |  |  |  |  |  |
| Site Le Printemps de l’esprit critique (PEC) printempsdelespritcritique.fr |  | AUDIT du PEC | Action interne | 2027 | Attente de la publication du RGAA5 |
|  |  | Déclaration de conformité | Publication | 2027 | Attente de la publication du RGAA5 |
| Nouveau site ou application |  |  |  |  |  |
| Projets avec IA : Ada projet ada.universcience.fr Etude préalable d’intégration (AMO) Outil de monitoring des sites |  | Évaluation niveau accessibilité de l’outil Pertinence de l’outil | Tests, recettes, (recommandations, suivis de corrections) Action interne | 2027 |  |
| Sensibilisation Formation |  |  |  |  |  |
| Sensibilisations – formations à la demande sur l’accessibilité numérique | Formations à la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs... |  | Selon les besoins des projets - Action Interne | Tout au long de l’année 2027 |  |

* RGAA4 : Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité version 4.1
**TMA : Tierce Maintenance Applicative